Phần 1 - Thiết kế: Điền quy trình vào khung dưới đây, tối đa 5 bước (bước 1 là ví dụ, có thể sửa). Mỗi bước ghi việc cần làm, ai chịu trách nhiệm và điều kiện để sang bước sau.

| Bước | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Điều kiện để sang bước sau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (ví dụ) | Ghi nhận story mới, viết theo mẫu User Story (Là…, tôi muốn…, để…) | Product Owner | Story nói rõ ai dùng, muốn gì, để làm gì |
| 2 | Thảo luận và viết 3–7 Acceptance Criteria theo chuẩn Given – When – Then. | Product Owner & Development Team | Story có đủ 3-7 AC, bao phủ cả luồng thành công và ngoại lệ. |
| 3 | Đánh giá giá trị thực tế và gắn nhãn MoSCoW cho đợt phát hành sắp tới. | Product Owner & Các bên liên quan | tổng số hạng mục "Must" không vượt quá khả năng cốt lõi của lần phát hành. |
| 4 | Đội phát triển ước lượng khối lượng công việc (đánh point); tách nhỏ story nếu quá lớn. | Development Team | Story đã được ước lượng và có kích thước đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint. Thẻ đạt đủ 4 bước trên, sẵn sàng để kéo vào buổi Sprint Planning kế tiếp. |
| 5 | Kiểm tra điều kiện sẵn sàng (Definition of Ready) và đối chiếu khả năng đáp ứng DoD chung; chuyển thẻ vào "Ready for Sprint". | Scrum Master & Toàn đội | Thẻ đạt đủ 4 bước trên, sẵn sàng để kéo vào buổi Sprint Planning kế tiếp. |

Phần 2 - Thử quy trình với 2 tình huống: Điền bảng dưới đây. Với mỗi tình huống, ghi quy trình của bạn xử lý ở bước số mấy và xử lý thế nào (2–3 câu).

| Tình huống | Xử lý ở bước số mấy | Xử lý thế nào |
| --- | --- | --- |
| Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" vào Sprint đang chạy, nhưng story này chưa có AC. | Bước 2 và Bước 5 | Scrum Master kiên quyết từ chối đưa vào Sprint đang chạy để bảo vệ sự tập trung của đội. Story này sẽ được trả về Bước 2 để PO và Marketing bổ sung đủ AC, sau đó đi qua các bước còn lại để chờ vào Sprint kế tiếp. |
| Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều nói yêu cầu của mình là Must. | Bước 3 | PO sẽ yêu cầu các bên đưa ra dữ liệu chứng minh mức độ cấp cho đợt phát hành sắp tới. PO nắm quyền quyết định cuối cùng để hạ các yêu cầu ít quan trọng hơn xuống "Should", đảm bảo nhóm "Must" không bị quá tải. |